PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2014

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTI: REGGELLONATURA UN FONTANELLO PER OGNI FRAZIONE

Descrizione dei progetti 1) Aggiornamento e integrazione del sito, invio newsletter. 2) Progettazione, fornitura, installazione, controllo e gestione di 13 fontanelli in altrettante frazioni del Comune

Programma di riferimento (Relazione previsionale e programmatica):

Personale impegnato: Stefano Sati, Daniele Minguzzi, Ivana Nocentini, Eduardo Serroni, Gianna Neroni, Silvia Tempesti, Massimiliano Morandini, Massimo Faralli, Roberto Rotini, Giovanni Breoni, Paolina Esposito, Daniela Cannoni, Andrea Conficoni, Francesco Morandini, Stefano Failli, Marco Manetti, Maurizio Poggesi, Giovanni Lombardi, Giancarlo Manganelli, Gianfranco Nocentini, Francesco Cafagna, Andrea Reggioli

Attività 1

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aggiornamento sito |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 02 | Invio newsletter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | n. dipendenti 2 | Quantitativo |  |
| 02 | Materiale prodotto | n. 6 aggiornamenti 25 newsletter | Quantitativo |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 40 | 11,72 | 468,40 |
| 1 | C1 | 20 | 10,76 | 215,20 |
| Totale |  | 60 |  | 683,60 |

Indicatori Discrezionali

| Nr | Denominazione | Criterio di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 01 | Livello di efficacia dell'intervento | Maggiore partecipazione alle iniziative, maggiore conoscenza degli aspetti naturalistici delle aree Protette e conoscenza dei sentieri e delle emergenze presenti. |

Attività 2

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Progettazione nuove installazioni, manutenzioni straordinarie e spostamenti di alcuni fontanelli | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Coordinamento e realizzazione di predisposizioni |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 03 | Collaudi e controlli su tutti fontanelli installati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | n. dipendenti 22 | Quantitativo |  |
| 02 | Materiale prodotto | n. fontanelli 13 | Quantitativo |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | 40 | 9,53 |  |
|  | B3 | 80 | 10,06 |  |
|  | C | 80 | 10,76 |  |
|  | D | 130 | 11,72 |  |
| Totale |  | 420 |  |  |

Indicatori Discrezionali

| Nr | Denominazione | Criterio di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 01 | Livello di efficacia dell'intervento | Sensibilizzazione sulla risorsa acqua, riduzione della produzione di rifiuti in plastica, riduzione delle emissioni CO2 legate alla produzione, trasporto e smaltimento, offrire acqua di qualità a costo 0 ai cittadini, creare punti di aggregazione nelle frazioni |

| Responsabile del settore e valutatore: |  |
| --- | --- |